生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称:        东莞市规划展览馆项目

项 目 编 号:

建 设 地 点:            东莞市莞城区

验 收   单  位:       东莞市城建工程管理局

2018 年 12 月 5 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 东莞市规划展览馆项目 | 行业类别 | 公益类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 东莞市城建工程管理局 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 东莞市水务局，2017年8月26日， 东水务审〔2017〕8193号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2011年10月～2014年5月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 深圳市广汇源水利勘测设计有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 联建建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保〔2017〕365号）》等有关规定，东莞市城建工程管理局（以下简称我单位）于2018年12月5日在东莞市莞城区主持召开了东莞市规划展览馆项目水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有：水土保持方案编制单位深圳市广汇源水利勘测设计有限公司，水土保持监测与水土保持设施验收报告编制单位惠州市华禹水利水电勘测设计有限公司，以及工程监理和施工代表共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，我单位对工程水土保持设施进行了自查初验，且委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司编制了《东莞市规划展览馆项目水土保持设施验收报告》和《东莞市规划展览馆项目水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持监测与水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持工作情况的汇报，以及方案编制与工程监理和施工代表对有关情况的说明，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 东莞市规划展览馆项目位于东莞市莞城区旗峰路与东莞大道交汇处西侧。中心地理坐标为（北纬23°1'38.09"，东经113°46'20.75"）。项目拟建1栋规划展览馆（地下2层）、1栋公示厅（地上8层）及其他配套设施。项目总用地面积3.49hm2，总建筑面积1.50万m2，计容建筑面积0.67万m2，不计容建筑面积0.83万m2，容积率0.430，建筑密度7.34%，绿地率40.516%。 本项目总用地面积为3.49 hm2，全部为永久占地，占地类型为包括硬地、园地、水域和草地。 本工程挖方总量5.63万m3。工程填方总量2.58万m3。工程弃方总量3.05万m3，其中土方2.90万m3，建筑弃渣0.05万m3，淤泥0.10万m3，弃方全部运往“东坑镇东坑中学新校区地块”填筑利用。 本工程概算总投资为0.95亿元，土建投资为0.30亿元。工程于2011 年10 月开工，2014年5月完工，总工期32个月。 （二）水土保持方案批复情况 2017年8月26日东莞市水务局以《关于东莞市规划展览馆项目水土保持方案的批复》（东水务审〔2017〕8193号）批复了项目水土保持方案。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本工程属于补报水土保持方案项目，补报时项目已完工，没有进行后续初步设计与施工图专项设计。 （四）水土保持监测情况 我单位委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司承担本工程的水土保持监测工作。 根据监测结果，项目建设区是本项目的核心区，水土流失主要发生在土建施工期。本项目扰动土地整治率达到了100%、水土流失治理度达到了100%、拦渣率达到了95%、林草植被恢复率达到100%、林草覆盖率达到了59%、土壤流失控制比为1，六项指标均达到或超过了水土保持方案确定的开发建设生产类项目水土流失防治一级标准的目标值。 （五）验收报告编制情况和主要结论 我单位委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司承担本工程的水土保持设施验收报告编制工作。 本工程水土保持设计按照已批复的《东莞市规划展览馆项目水土保持方案报告书（报批稿）》的各项要求实施完毕。所有水土保持项目完工质量评定达到合格，水土保持措施布局合理，各项水土流失防治指标均达到了方案批复防治目标，水土保持设施达到了水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，具备竣工验收条件。 （六）验收结论 1.经评估核定，工程实际防治责任范围为3.79hm2，运行期防治责任范围为3.49hm2。 2.在工程建设过程中，建设单位落实了各项水土流失防治措施，实施的主要措施有：截水（洪）沟1280m、雨水管网1930m、场地平整0.35hm2等工程措施，绿化工程1.3523hm2、撒播草籽0.71hm2等植物措施，1#排水沟810m、2#排水沟440m、3#排水沟330m、集水井12座、一级沉沙池7座、三级沉沙池2座、洗车台1座、填土编织袋拦挡220m3、彩条布覆盖4000m2等临时措施。 3.根据工程决算资料，完成水土保持投资342.42万元。 4.工程水土保持措施布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准。经运行，未发现明显工程质量缺陷，工程质量总体合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。 5.工程水土流失防治效果明显。据评估，工程防治达标情况为：扰动土地整治率100％，水土流失总治理度100％，土壤流失控制比为1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率100％，林草覆盖率59％，各项防治指标达到建设类项目一级防治标准。 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，基本完成了批复的水土流失防治任务，工程实施过程中建设的水土保持设施布局合理，工程质量总体合格，水土流失防治指标基本达到了建设生产类项目一级防治标准，运行期的管理维护责任明确，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 （七）后续管护要求 验收组建议建设单位应继续做好水土保持设施的后续管护，确保各项水土保持设施正常运行和发挥效益。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 东莞市城建工程管理局 |  |  | 建设单位 |
| 成员 |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  | 监测单位 |
|  |  | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 深圳市广汇源水利勘测设计有限公司 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 联建建设工程有限公司 |  |  | 施工单位 |